Ogłoszenie nr 555681-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

**Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Generalna modernizacja magazynu zbiorów w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**  
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
  
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**  
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 27594900000000, ul. Plac Małachowskiego  3 , 00-916  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 556 96 01, e-mail a.sokolska@zacheta.art.pl, faks 228 277 886.  
Adres strony internetowej (URL): www.zacheta.art.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**Podmiot prawa publicznego

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**  
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie  
www.zacheta.art.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Nie  
www.zacheta.art.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**  
**Elektronicznie**

Nie  
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**  
Nie  
Inny sposób:  
  
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**  
Tak  
Inny sposób:  
wymagana jest forma pisemna - papierowa  
Adres:  
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**Generalna modernizacja magazynu zbiorów w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3  
**Numer referencyjny:**ZP/02/2020  
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:**Roboty budowlane  
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**  
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie  
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**  
  
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**  
  
  
  
**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )***a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowa przebudowa magazynu zbiorów oraz wszystkich systemów go obsługujących. Pomieszczenie znajduje się w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Budynek objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków. 2. Generalna modernizacja magazynu zbiorów w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki obejmuje branże: a) Architektura i konstrukcja b) Rozwiązania funkcjonalne c) Instalacje elektryczne d) Instalacje słaboprądowe (SSWiN, SSP,SKD, CCTV) e) Instalacja wentylacji i klimatyzacji oraz układów automatycznego sterowania 3. Wszystkie dane zawiera wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy modernizacji magazynu zbiorów, z którym należy się dokładnie zapoznać przed złożeniem oferty 4. Metraż modernizowanej przestrzeni magazynowej wynosi 287,63 m2 w tym: magazyn główny – 223,58 m2, magazyn „przy windzie” - 29,21 m2, przedsionek magazynu głównego (komunikacja)– 34,84 m2. Oba pomieszczenia mieszczą się w centralnej części budynku na I p. Wokół nich są pokoje biurowe, w których stale przebywają pracownicy. Należy wziąć pod uwagę bardzo staranne wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy, które w maksymalny sposób zapewni pracownikom normalny tok pracy. 5. Modernizacja ma na celu : a) poprawę funkcjonalności magazynowej pomieszczeń b) zwiększenie stabilności mikroklimatu w którym przechowywane są zbiory, z dużym naciskiem na bezpieczeństwo mikrobiologiczne. c) uniezależnienie utrzymania parametrów mikroklimatu od innych pomieszczeń archiwalnych d) eliminację wpływu infiltracji z otaczającej przestrzeni na pomieszczenie magazynu. e) zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego przechowywanych dzieł sztuki 6. Prace demontażowe swoim zakresem obejmują : • prace demontażowe wyposażenia pomieszczeń magazynu zbiorów • prace rozbiórkowe ścian, podłóg i sufitów • prace rozbiórkowe instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnych • opróżnienie instalacji wody lodowej na świetlikach i utylizacja glikolu • częściowe prace demontażowe instalacji wody lodowej na świetlikach • prace demontażowe automatyki centrali NW5 i częściowo NW11 • prace rozbiórkowe sufitów i obudów kanałów w pozostałych pomieszczeniach w których demontowane są kanały wentylacyjne wskazane w projekcie wykonawczym 7. Prace montażowe swoim zakresem obejmują: a) Prace ogólnobudowlane • naprawa tynków, wykonanie nowych podłóg, malowanie ścian i sufitów • wykonanie konstrukcji wsporczych b) Roboty instalacyjne • montaż oświetlenia, instalacji gniazd, zasilania regałów jezdnych • zasilanie elektryczne szaf sterowniczych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zasilania drugiego agregatu wody lodowej na dachu budynku. • instalacja sieci komputerowej, cctv • instalacja gaszenia nanoproszkiem, monitoringu ppoż, ssp. • przebudowa istniejącego agregatu wody lodowej na dachu budynku • montaż nowej maszynowni chłodu na świetlikach w tym montaż drugiego agregatu wody lodowej • napełnienie instalacji np. Ergolid A – 33% glikolu etylenowego. Zamawiający wymaga aby płyn którym będzie napełniona instalacja wody lodowej na świetlikach posiadał 5-letnią gwarancję na właściwości fizyko-chemiczne. Roztwór glikolu z opróżnionej instalacji należy poddać utylizacji. • montaż nowej instalacji NW5, NW5a , NW14, wywiew awaryjny, nawiew obwodowy. W okresie w którym zdemontowane będą kanały NW3 w magazynie zbiorów, wykonawca zobowiązany jest do ich szczelnego odcięcia, tak aby możliwa była praca centrali NW3 na potrzeby Sali wystawowej nr 8. W okresie kiedy nie będzie możliwe prowadzenie nawiewu i wyciągu przez instalacje NW3 w salach wystawowych nr 9 i 10, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tymczasowe ogrzewanie i nawilżanie w tych salach wystawowych. Proponowane rozwiązanie tymczasowe musi być uzgodnione z Zamawiającym. • przebudowa instalacji NW3,NW11, W12, W16 • regały magazynowe wg projektu architektury, w tym zautomatyzowane regały jezdne. c) Instalacja gaszenia nanoproszkiem, monitoring SSP Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Wykonawca zobowiązany jest do: • zaprogramowania central monitorowania i sterowania • zaktualizowania grafik GEMOS 8. Roboty towarzyszące swoim zakresem obejmują • przeniesienie agregatów chłodzących komory trafo oraz klimatyzacji antresoli biblioteki w celu uwolnienia przestrzeni do posadowienia agregatu nr 2. Przed przystąpieniem do prac należy pobrać próbki czynnika chłodniczego i poddać je badaniom laboratoryjnym pod względem zawartości wilgoci, pH oraz składu chemicznego. Tylko czynnik chłodniczy o prawidłowych właściwościach może być użyty ponownie, w innym przypadku należy zastosować nowy czynnik chłodniczy, natomiast czynnik odzyskany poddać utylizacji. W okresie demontażu agregatów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić chłodzenie rezerwowe dla trafo. • odtworzenie obudów kanałów wentylacyjnych poza magazynem zbiorów. • ponowne malowanie pomieszczeń i korytarzy w których montowane były instalacje (obszary poza magazynem zbiorów) • wykonanie nowego sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w archiwum na poziomie -1. 9. Stawia się następujące wymagania dla regałów magazynowych a) Regały jezdne muszą być wyposażone w napęd elektryczny o napięciu bezpiecznym. Każdy z regałów ma być wyposażony w indywidualny panel sterowania i możliwość ręcznego przestawienia, w przypadku braku możliwości pracy napędu elektrycznego b) Szyny jezdne pod regały montowane w systemie zatapianym – tj wysokość szyn zlicowana z powierzchnią posadzki c) Dla regałów przeznaczonych na składowanie obrazów, Wykonawca dostarczy wieszaki w ilości i formie określonej przez Zamawiającego. d) Regały przeznaczone na składowanie dużych obrazów ze względu na swoje wymiary (dużą długość i wysokość, przy jednoczesnej małej szerokości) wymagają ustalenia sposobu rozwiązania antywywrotowego, miedzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. e) Wysokość regałów jezdnych Zamawiający potwierdzi na etapie realizacji zamówienia. 10. Stawia się następujące wymagania dla instalacji i urządzeń: a) Centrale wentylacyjne. Centrale wentylacyjne muszą spełniać wszystkie kryteria określone w kartach doborowych ze szczególnym naciskiem na certyfikat Eurovent, spełnianie dyrektyw UE, wymiarów, parametrów termicznych, akustycznych, wytrzymałości mechanicznej i szczelności. Wymienniki muszą mieć identyczne rozstawy lamel oraz rezerwy mocy. Centrale o konstrukcji szkieletowej z izolacją z wełny mineralnej. Centrala dla archiwum na 2-gim piętrze typu plug and play okablowana fabrycznie musi być kompatybilna z protokołem komunikacyjnym stosowanym przez Zachętę. b) Agregat wody lodowej Parametry fizyczne agregatu muszą być zgodne z karta doborową agregatu w projekcie wykonawczym i potwierdzone przez dane z bazy Eurovent. Szczegóły układu sterowania muszą być zgodne z opisanymi w projekcie automatyki. c) Szafy klimatyzacji procesowej Parametry fizyczne urządzeń muszą być zgodne z danymi z karty doborowej w projekcie wykonawczym ze szczególnym uwzględnieniem filtracji F7, oporów przepływu, zakresu regulacji wydajności powietrza, sposobu sterowania nawilżaniem, nagrzewnicą elektryczną i zaworami regulacyjnymi. d) Układ sterowania Układ sterowania został dokładnie opisany w projekcie wykonawczym, warunkiem bez względnym jest zainstalowanie sterowników zapewniających protokół komunikacyjny kompatybilny z opisanym w projekcie protokołem stosowanym przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki. Wszystkie elementy sterowania demontowane należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich algorytmów opisanych w projekcie automatyki, ze szczególnym naciskiem na realizacje automatycznych scenariuszy pracy awaryjnej. Przed rozruchem układów sterowania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wszystkie aplikacje sterujące celem uzgodnienia i sprawdzenia. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w algorytmach opisanych w projekcie automatyki. Ewentualne zmiany algorytmów pracy, nie mogą się wiązać ze zmianami sprzętowymi wskazanymi w projekcie automatyki. 11. Szczególne warunki prowadzenia prac: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki jest obiektem czynnym którego wszystkie działy będą funkcjonować w trakcie trwania inwestycji, korzystając z zasobów obiektu. Dlatego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić szczególne warunki realizacji inwestycji. a) Obiekt nie posiada miejsca na składowanie materiałów, wobec tego Wykonawca musi planować dostawy tak aby odbywały się na bieżąco niewielkimi partiami oraz urządzenia/materiały były bezzwłocznie montowane. b) Zamawiający udostępni Wykonawcy dwa miejsca parkingowe na małe samochody oraz miejsce na posadowienie jednego kontenera. Pozostałe miejsca Wykonawca musi zorganizować we własnym zakresie poza terenem Zamawiającego. c) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa raz w tygodniu przez cały okres trwania robót w koordynacjach technicznych w siedzibie Zamawiającego w terminach ustalonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą postępy robót, wszystkie sprawy techniczne i organizacyjne. d) W okresie między podpisaniem umowy a przystąpieniem do prac Wykonawca musi przedstawić do akceptacji karty materiałowe. Dla materiałów i urządzeń głównych wymagany jest okres minimum 30 dni przed wbudowaniem, dla materiałów pomocniczych - 7 dni przed wbudowaniem. e) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia w należyty sposób przestrzeni w pobliżu prowadzenia prac przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. W szczególności należy zabezpieczyć teren : - wokół magazynu zbiorów - serwerownię - przestrzeń wokół archiwum na świetlikach - pomieszczenia magazynowe i archiwalne na poziomie -1 - magazyn przejściowy - część klatki schodowej K3 f) Prace w pomieszczeniach archiwum i pomieszczeń magazynowych ( z wyjątkiem magazynu zbiorów) będą się odbywać, bez wynoszenia zawartości tych pomieszczeń. Regały archiwalne Wykonawca musi obudować i zabezpieczyć przed dostaniem się zanieczyszczeń do środka. W pozostałych pomieszczeniach magazynowych, zawartość należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, w tych pomieszczeniach dopuszczalna jest częściowa relokacja zawartości na czas prowadzenia prac. g) Przestrzenie poza magazynem zbiorów w których prowadzone będą prace podlegają odnowieniu, w szczególności : - archiwum na poziomie -1 - ponowne malowanie i wykonanie kasetonowego sufitu podwieszanego - korytarz na poziomie -1 - ponowne malowanie - klatka k4 z fragmentem korytarza na wysokim parterze – ponowne malowanie - archiwum na 2-gim piętrze – ponowne malowanie h) Prace wykonawcze mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 20.00. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w nocy zwłaszcza przy konieczności wykonania robót szczególnie uciążliwych lub głośnych. Zamawiający uprzedza, że ze względu na lokalizację magazynu bliską przestrzeni publicznej (sale wystawowe) zdarzać się będą sytuacje, kiedy wykonawca będzie proszony o chwilowe przerwanie robót głośnych (0,5 do 1 godz.) i) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć harmonogram rzeczowo – finansowy wykonywania robót. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy i po jej podpisaniu musi być uzgodniony z Zamawiającym i uwzględniać możliwości finansowe Zamawiającego, a także konieczność zrealizowania całości przedmiotu umowy w ustalonym w SIWZ terminie. j) Ze względu na to, że wszystkie prace prowadzone będą podczas normalnego funkcjonowania galerii tj. czynne wystawy, wernisaże, imprezy, ciągłą praca biurowa Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem o konieczności przeprowadzenia prac szczególnie uciążliwych, głośnych oraz o planowanych dużych transportach i dostawach. k) W przypadku prowadzenia prac poza obrębem pomieszczeń magazynowych (placu budowy) – piwnice, I i IV piętro, świetliki Wykonawca zobowiązany jest zgłosić te roboty Zamawiającemu z 5-dniowym wyprzedzeniem.  
  
**II.5) Główny kod CPV:**45400000-1  
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 39131100-0 |
| 45111300-1 |
| 45453100-8 |
| 45310000-3 |
| 45312100-8 |
| 45331000-6 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia***(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:  
Wartość bez VAT:  
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:**Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**  
miesiącach:   *lub***dniach:**  
*lub*  
**data rozpoczęcia:** *lub***zakończenia:**2021-05-17  
  
**II.9) Informacje dodatkowe:**1. Prace wykonywane w ramach poszczególnych etapów muszą być bezwzględnie wykonane w ściśle określonych i nie przekraczalnych terminach określonych przez Zamawiającego : I etap 28 grudnia 2020 roku II etap: 17 maja 2021 2. Wejście na teren realizacji robót nastąpi w dniu 2 listopada 2020 roku. 3. Zakończenie wykonania całości robót musi nastąpić do dnia 30 kwietnia 2021 r. 4. Termin zakończenia II etapu należy rozumieć jako przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do eksploatacji po dokonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień, wykazanych podczas czynności odbiorowych w ramach odbioru końcowego.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych);  
Informacje dodatkowe  
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**  
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: - dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym co najmniej jedna robota dotycząca budynku użyteczności publicznej, przy czym przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki. 2. Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będących członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.) , tj. : - kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.) - kierownika robót instalacji sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42) - kierownika robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane rozumie przez to również inne ważne uprawnienie budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednio przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej państw członkowskich Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.).  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**  
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
  
  
  
  
  
  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**  
Tak  
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**  
Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3 a i b powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**  
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI pkt 2 SIWZ Zamawiający żąda przedstawienia na wezwanie odpowiednio: 1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3 Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.  
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Inne dokumenty, które powinny być złożone wraz z ofertą a) Formularz ofertowy, b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. c) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów e) Harmonogram rzeczowo – finansowy przygotowany w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**  
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:**Przetarg nieograniczony  
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) 2. Dopuszczalne formy wadium: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 60b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego: Bank BGK Nr rachunku: 33 1130 1017 0020 1460 8920 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Nr ZP/02/2020 na Generalną modernizację magazynu zbiorów w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia, b) określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp, 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w art. 46 ustawy.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**  
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:  
  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
  
Informacje dodatkowe:  
  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  
  
Informacje dodatkowe:  
  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  
  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**  
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej***(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
  
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**  
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**  
  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:  
  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**  
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**  
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**(przetarg nieograniczony)  
Tak  
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**  
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
  
Informacje dodatkowe  
  
  
**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
  
Wstępny harmonogram postępowania:  
  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
  
  
Informacje dodatkowe:  
  
**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  
  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
  
Informacje dodatkowe:  
  
**IV.4) Licytacja elektroniczna**  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:  
  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**  
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we: wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę podwykonawca będzie posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. b. Poza przypadkami wymienionymi w pkt a dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności robót zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c. zostały spełnione łącznie następujące warunki: • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości określonej pierwotnie w umowie, • zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 145 ust. 1 e ustawy, d) w trakcie realizacji Umowy dopuszcza się zmiany podstawowego personelu pod warunkiem, że odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie osób. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, b) przedmiotu zamówienia, jeżeli zachodzi konieczność zmiany użytych do realizacji zamówienia materiałów pod warunkiem, że materiały zamienne będą o parametrach nie gorszych lub równych, i ich zmianę zaakceptuje projektant i zamawiający c) Dopuszcza się zmianę kolejności wykonywanych prac w poszczególnych etapach prowadzonej inwestycji lub prowadzenie równolegle różnych prac modernizacyjnych. Konieczne jest zachowanie czasu realizacji poszczególnych zadań oraz końcowego terminu zakończenia prac etapu I i II. d) Dopuszcza się możliwość zmiany zakresu zadań realizowanych w poszczególnych etapach inwestycji (przy zachowaniu całkowitego zakresu prac modernizacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej) w ramach środków przyznanych Galerii na lata 2020 i 2021.  
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**  
  
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym***(jeżeli dotyczy):*  
  
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**  
  
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**  
Data: 2020-07-14, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
  
Wskazać powody:  
  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
> język polski  
**IV.6.3) Termin związania ofertą:**do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie  
**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**