Warszawa, dnia 19.01.2016r

Nr sprawy ZP/01/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

Dla przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

## prowadzonego w trybie PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907, ze zm.) o wartości  mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Wykonanie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego sal ekspozycyjnych w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Kody CPV przedmiotu zamówienia

Kod CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Kod CPV 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 31527260-6 Systemy oświetleniowe

Kod CPV 31527000-6 Reflektory punktowe

Kod CPV 31710000-6 Sprzęt elektroniczny

Kod CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod CPV 45314310-7 Układanie kabli

Kod CPV 32428000 Modernizacja sieci

Kod CPV 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa

Kod CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Kod CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………….., Numer ogłoszenia: …………………………. , na stronie internetowej www.zacheta.art.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

sporządziła Anna Sokólska

ZATWIERDZAM

# I . Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający : Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

plac Małachowskiego 3,  00-916 Warszawa

Regon : 000 27 59 49;  NIP 526-025-12-10

telefon : 22 556 96 00;  fax 22 827 78 86

e-mail	:  sekretariat@zacheta.art.pl

Godziny urzędowania: 9:00 - 17:00

# II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, ze zm.) zwanej dalej ustawą.

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej w pkt. 1.

# III. Określenie przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego sal ekspozycyjnych oraz systemu sterowania oświetleniem w salach ekspozycyjnych w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

- Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania: Modernizacja obiektu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki – VI etap.

- Zakres robót obejmuje.

1.3.1.	Roboty demontażowe:

- demontaż opraw oświetlenia roboczego

- demontaż projektorów oświetlenia ekspozycyjnego

- demontaż szynoprzewodów

- demontaż przewodów zasilających szynoprzewody

- demontaż elementów zawiesi szynoprzewodów

- demontaż osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach

1.3.2.	Roboty elektro-instalacyjne i montażowe

- montaż aparatów w istniejących w rozdzielnicach elektrycznych

- montaż rozdzielnic sterowniczych TSO

- dostawa i montaż opraw oświetlenia roboczego

- montaż zawiesi pod szynoprzewody

- montaż przewodów kabelkowych instalacji zasilającej szynoprzewody

- montaż instalacji zasilania rozdzielnic

- montaż przewodów sterowniczych

- montaż projektorów ekspozycyjnych

1.3.3.	Wykonanie okablowania sieci LAN kat. 5

- montaż przewodów sieciowych UTP kat. 5

- dostawa i montaż Accses Pointów

- montaż korytek kablowych rurek instalacyjnych

- dostawa i montaż szafy RACK

- dostawa i montaż Rutera

1.3.4.	Roboty montażowe systemu sterowania DMX

- dostawa i montaż sterowników DMX

- dostawa i montaż rozdzielaczy sygnału DMX (Spliter)

- dostawa i montaż bloków przekaźnikowych DMX (Switch)

- dostawa i montaż panela dotykowego

- montaż przewodów sygnałowych, skrętki parowanej 2x0,5mm2

- zaprogramowanie sterowników

- uruchomienie systemu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- opracowanie instrukcji obsługi systemu

- szkolenie personelu

1.3.5.	Roboty pomiarowe i regulacyjne

- uruchomienie i sprawdzenie działania systemu sterowania

- szkolenie personelu obsługi

- prace pomiarowe instalacji elektrycznej

- pomiary natężenia oświetlenia

- programowanie systemu sterowania oświetleniem

- Godziny prac powodujące hałas i mogące w jakikolwiek sposób zakłócać pracę galerii należy wykonywać po zamknięciu obiektu dla zwiedzających.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na 7 dni przed rozpoczęciem robót, do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne i montażowe.

- Szczegółowy zakres robót, wymagania techniczne, materiałowe, jakościowe i ilościowe określone są w dokumentacji projektowej : Projekcie wykonawczym, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót -  załącznik nr 1 do SIWZ.

- Uszczegółowienia, rozwinięcia i modyfikacje dokumentacji projektowej będące konsekwencją należytego spełnienia założonego standardu i funkcji określonych w dokumentacji a także obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych nie będzie uważane za zmianę zakresu rzeczowego.

- Wskazanie w SIWZ i załącznikach nazwy handlowej określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu w zakresie wymogów technicznych, jakościowych postawionych przez Zamawiającego. Uznaje się, że produkt równoważny to produkt o właściwościach jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt taki powinien posiadać istotne zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami aktualnej wiedzy technicznej.

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres 2 lat (24 m-ce)  oraz rękojmi za wady, która zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi udzielonej gwarancji , liczonej od daty zakończenia przedmiotu zamówienia; jeżeli na poszczególne materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia udzielona 
jest gwarancja dłuższa niż 24 miesiące, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta ; w okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie będzie świadczył wszelkie niezbędne przeglądy i inne przewidziane w warunkach eksploatacji systemu czynności serwisowe i konserwacyjne.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), który będzie stanowił załącznik do protokołu wprowadzenia na teren budowy.

# IV. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych .

# VI. Oferta wariantowa i umowa ramowa, pozostałe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych .

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamówienie nie dotyczy zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (do oświadczenia w formularzu ofertowym).

- Brak wskazania w ofercie podwykonawstwa oraz zakresu wykonywanego przez niego zadania, skutkować będzie niemożliwością późniejszego ubiegania się wykonawcy o zgodę na zatrudnienie podwykonawcy czy ustalanie zakresu powierzanych mu czynności.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia zamówienia w walucie obcej. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

1). ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

2). nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3). podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załączniku Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w warunkach umowy .

- Przedstawiciele firm, którzy ubiegać się będą o zamówienie będą mogli dokonać wizji lokalnej -– kontakt z  wykonawcami w sprawie wizji p. Roman  Barański tel. 22/556-96-69, Monika Popiołek 22/556 96 15.

Wykonawca może dokonać wizji w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

*Podstawa prawna : art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.

Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

# VII. Termin wykonania zamówienia

1. Prace wykonywane w ramach zadania muszą być bezwzględnie wykonane w ściśle określonych i     nie przekraczalnych terminach określonych przez Zamawiającego :

a) sale 6 i 7  		- 21 marca – 10 kwietnia 2016r.

b) sale 11, 12, 13	- 18 lipca – 7 sierpnia 2016r.

c) sale 3, 4, 5	- 29 sierpnia – 11 września 2016r.

d) sale 1 i 2 		- 1 – 18 września 2016r.

e) sale 8, 9, 10 	- 14 – 23 października 2016r.

2. Zakończenie przedmiotu umowy czyli wykonanie całości robót nastąpi do dnia 30.10.2016r.

3. Termin zakończenia należy rozumieć jako przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do  eksploatacji - po dokonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień, wykazanych podczas czynności odbiorowych w ramach odbioru końcowego.

4. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia uważa się zakończenie wszelkich prac objętych zamówieniem oraz wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, wraz z uporządkowaniem terenu prac.

# VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ad. 2). Wiedza i doświadczenie: Zamawiający wymaga posiadania udokumentowanej  wiedzy i doświadczenia w realizacji inwestycji o podobnym charakterze.

Zamawiający żąda zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji trzech podobnych zamówień (zrealizowane umowy), które obejmowały wykonanie lub modernizację lub remont instalacji elektrycznych o wartości co najmniej  500 000,- zł brutto każda umowa – w tym jedna w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków -  wykaz zamówień należy wykazać na załączniku nr 4 do SIWZ).

Ad. 3A)

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:

wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia,  zgodnie z treścią art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad. 3B) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zgodnie z treścią art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – oświadczeniem wykonawca potwierdza, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim personelem do wykonywania przedmiotu zamówienia, posiadających odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i wiedzę właściwą do zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował następującym personelem:

a) co najmniej 1 (jedną) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U z 2011 roku nr 165 poz. 987) dalej Rozporządzenie MKiDN - która odbyła co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,

b) co najmniej 1 (jedną) osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

c) Osobami wykonującymi i sprawdzającymi pomiary instalacji elektrycznych, które posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” w zakresie kontrolno- pomiarowym

– w celu wykazania powyższego należy przedstawić wykaz osób wg załącznika Nr 5 do SIWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz złożyć oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Ad. 4) sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca, aby potwierdzić że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia winien wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
do bieżącego finansowania realizacji robót w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł, - w celu wykazania powyższego należy przedstawić dokument, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 4 SIWZ,

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 u PZP – określone w załączniku nr 3B do SIWZ.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach   zdolnych    do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

UWAGA: Jeśli Wykonawca będzie korzystał z zasobu wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, dokument musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa podmiotu w wykonaniu zamówienia.

- W związku z treścią art. 26 ust. 2e ustawy Pzp, podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez wykonawcę zdolnością do realizacji zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów. Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione np. gdy wykonawca realizował zamówienie przy udziale innych zasobów mimo gotowości udostępnienia ich przez podmiot trzeci.

- Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na

zasobach  innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

przedkłada także dokumenty wymienione w rozdziale IX B pkt. 5-11  niniejszej specyfikacji,

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

IX.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ   WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1  i ART. 24 ust. 2 pkt 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia (załącznik Nr 3A do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Dowodem będzie:

1.1. Poświadczenie wystawione przez odbiorców świadczeń, na rzecz których wykonawca zrealizował zamówienia; przez poświadczenie należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty , poświadczeniem będą zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty

1.2  inne dokumenty -  jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, służące weryfikacji przez zamawiającego czy wskazane przez wykonawcę w wykazie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Dowody takie mogą pochodzić od podmiotów na rzecz których zamawiający wykonał roboty oraz od organów administracji właściwych do zatwierdzania odbioru wykonanych obiektów budowlanych

1.3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w      wykazie zamówień o którym mowa w pkt. 1) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej w pkt. 1.1 i 1.2.

1.4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 3B do SIWZ

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

C. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanie, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  w pkt. 1) – 4) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

IX D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  - Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ).

E. INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

    - Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

    - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy– załącznik nr 2 do SIWZ .

    - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów.

    - Kosztorys ofertowy .

    - Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu, należy złożyć w oryginale (dot. oświadczeń wykonawcy) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez upoważnionego przez Wykonawców pełnomocnika.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

      - Stosownie do treści art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

      - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

      - Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w Rozdziale VIII pkt 1) - 4) spełniają łącznie. Żaden 
z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oraz pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale IX musi złożyć każdy z wykonawców z osobna.

# XI. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w tej samej formie.

- Wszelkie zapytania  dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: a.sokolska@zacheta.art.pl  lub na nr faxu 22 827 78 86.

- Kontakty z Zamawiającym, aby były skuteczne prawnie, muszą być utrzymywane ze strony Wykonawcy przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Do udzielania wyjaśnień na zadawane przez Wykonawców pytania w formie określonej w pkt. 1 upoważnieni są:

- w sprawie przedmiotu zamówienia – Monika Popiołek - kierownik działu administracji, Roman Barański – zastępca kierownika, w sprawach proceduralnych: Anna Sokólska, Janina Ejsmont-Sławińska

- Wszelkie informacje, zmiany treści SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego www.zacheta.art.pl . Wykonawcy są zatem zobowiązani do zasięgania wszelkich bieżących informacji nt. prowadzonego postępowania ze strony internetowej Zamawiającego do terminu składania ofert.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

- Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Zachęty.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

- W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

# XII. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,- zł (słownie złotych: pięć tysięcy). Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku zamawiającego .

- Wykonawca wniesie wadium przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu - na konto Zamawiającego : Nr 17 1130 1017 0020 1460 8920 0002 lub w jednej z poniżej podanych form:

- 1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- 2) gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275).

- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:

3.1. musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji,

3.2.musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w specyfikacji,

3.3. musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wyplata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),

3.4. musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta     (poręczyciela),

- W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał dokumentu należy złożyć do terminu składania ofert w kasie – w dziale finansowo-księgowym – (II piętro, wejście od ul. Burschego, z tyłu gmachu).

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# XIII. Termin związania ofertą

1. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Zamawiający wymaga aby oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Jeżeli osoba bądź osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Każda strona zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty, w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. powinny być parafowane przez uprawnioną osobę.

- Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty Wykonawca winien umieścić informację o ilości stron oferty.

- Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te muszą być opatrzone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” oraz winny być one trwale spięte, umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Wg powyższego artykułu przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty zawiązane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Na ofertę składają się:

- Formularz oferty (wzór załącznik nr 2),

- Kosztorys ofertowy .

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów.

Pozostałe dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale IX SIWZ.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli osobą podpisującą ofertę jest inna osoba niż wskazana w dokumentach rejestrowych upoważniona do reprezentacji podmiotu.

- W przypadku składania jednej oferty przez dwóch lub więcej przedsiębiorców (art. oferta spełniać musi następujące wymagania:

- każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, iż nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz złożyć wymagane dokumenty,

- w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki.

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

- Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców.

# XV. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zapytania dotyczące treści SIWZ należy kierować na adres: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie , plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa, e-mail a.sokolska@zacheta.art.pl , m.popiolek@zacheta.art.pl

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

# XVI. Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zachęty - Warszawa (00-916) plac Małachowskiego 3 – wejście z tyłu gmachu od ul. Burschego - kancelaria (parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2016r do godziny 10:00

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres:  Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa oraz opisane:

nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy

Oferta na: Wykonanie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego sal ekspozycyjnych w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie “Nie otwierać przed dniem 03.02.2016r godzina 10:15.”

3.  W przypadku gdy oferta zostanie dostarczona po terminie składania ofert, Zamawiający   niezwłocznie zwróci ofertę, bez otwierania.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanych nie będą otwierane.

# XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2016r o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, plac Małachowskiego 3 (wejście z tyłu gmachu, od ul. Burschego, pokój nr 12- I piętro)

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

# XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca skalkuluje cenę zamówienia w oparciu o  informacje zawarte w dokumentacji projektowej i STWiOR i wskaże w formularzu ofertowym cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto oferty, którą Zamawiający przyjmie do porównania i oceny złożonych ofert.

- Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Przed obliczeniem ceny oferty, Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, zwracając szczególną uwagę na kwestie, czy z opisu tego Wykonawca może uzyskać wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty. W przypadku stwierdzenia braków w opisie, Wykonawca powinien w trybie art. 38 zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Każdy z Wykonawców w złożonej ofercie może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Cenę ofertową Wykonawca skalkuluje w kosztorysie ofertowym .

- Cenę łączną oferty należy podać w Formularzu ofertowym (Zał. nr 2 SIWZ).

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

# XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przyjął dwa kryteria do oceny ofert:  cenę i okres gwarancji powyżej dwóch lat (max. 5 lat):

      - Cena – 95% (maximum 95 pkt.)

Wartość punktowa dla kryterium cena będzie wyliczona według wzoru:

# C min

C = ────────────── x 95

## C n

#### C  – ilość punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku)

C min – najniższa cena spośród oferowanych

C n – cena  ocenianej oferty

      - Okres gwarancji – 5% (maximum 5 pkt.)

Wymagany minimalny termin gwarancji wynosi dwa (2) lata (oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów SIWZ). Oferowane lata gwarancji powyżej 5 lat nie będą uwzględnione w ocenie (np. przy zaoferowaniu 6 lat gwarancji do oceny  będzie uwzględnione tylko 5 lat)

Wartość punktowa dla kryterium okres gwarancji będzie wyliczona według wzoru:

# T n

T = ────────────── X 5

## Tmax

#### T  – ilość punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku)

Tmax – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych (nie mniej niż 2 lata i nie więcej niż 5 lat)

T n –  okres gwarancji ocenianej oferty (nie mniej niż 2 lata i nie więcej niż 5 lat)

      - Ilość punktów uzyskanych:       P = C + T

      - Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta która uzyska największy bilans punktów za cenę i okres gwarancji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# XX. Wybór oferty najkorzystniejszej i Udzielenie zamówienia

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 punkt a, na stronie internetowej www.zacheta.art.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, e-mail), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i  oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

# XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

            - W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

            - Po wyborze oferty Wykonawca przedstawi: kopie uprawnień dla kierownika/ów robót oraz pozostałych osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedstawionych w wykazie osób.

            - Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

# XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

  - pieniądzu ,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach  bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (liczone od odbioru końcowego) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane i prawidłowo ukończone.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% wartości złożonego zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie 36 miesięcy od daty zakończenia przedmiotu zamówienia.

XXIII. ZMIANA UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY

- Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:

  - wydanie decyzji administracyjnej przez organ administracji państwowej o wstrzymaniu robót ,

  - w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;

  - wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, szczególnie w przypadku wystąpienia siły wyższej;

  - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,

  - Zmiany podwykonawcy, jeśli wykonawca wykazał zakres prac wykonywanych przy pomocy podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

  - W trakcie realizacji Umowy dopuszcza się zmiany podstawowego personelu pod warunkiem, że odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie osób,

- Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej  z powyższych okoliczności.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w Dziele VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. (czytaj pkt. 4).

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (faxem, e-mailem) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób .

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych lub SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik   nr  1    	Dokumentacja projektowa

Załącznik   nr 2 	Formularz ofertowy

Załącznik   nr 3A       	Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik   nr  3B       	Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik   nr 4      	 Wykaz zrealizowanych zamówień

Załącznik   nr 5    	 Wykaz	osób

Załącznik   nr 6          	 Oświadczenie (przynależność do grupy kapitałowej)

Załącznik   nr 7  	 wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy ZP/01/2016

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia :

Wykonanie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego sal ekspozycyjnych w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

CPV

45.00.00.00 -7 Roboty budowlane

45.30.00.00 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Wykonawca:

Nazwa (firma) Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej (wymienić wszystkie podmioty):

Adres:

Tel.*:…………………..fax*:……………………, e-mail ……………………..

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane Pełnomocnika Wykonawcy

Zamawiający:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

plac Małachowskiego,  3, 00-916 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową

Cena netto ………………….. złotych

(słownie złotych: ……………………………………………………..).

wartość podatku VAT (od wartości netto) ………………………….. zł

(słownie złotych: ……………………………………………………..).

Cena brutto ………………….. złotych

(słownie złotych: ……………………………………………………..).

- Zobowiązuję/emy się do udzielenia gwarancji jakości – ( parametr ocenny):

na przedmiot zamówienia na okres ……………..liczony od daty zakończenia przedmiotu umowy oraz udzielenia rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji.

- W ramach  gwarancji  zobowiązujemy się  do bezpłatnego usuwania  usterek  i nieprawidłowości w działaniu  instalacji, w tym  naprawy uszkodzonych  zespołów  i elementów lub ich  wymiany  na nowe  w  terminie określonym w umowie .

- Cena ofertowa została skalkulowana w kosztorysie ofertowym , który załączamy do oferty

- Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia .

- Zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia w ściśle określonych i nie przekraczalnych terminach określonych przez Zamawiającego , tj. :

a) sale 6 i 7  		- 21 marca – 10 kwietnia 2016r.

b) sale 11, 12, 13	- 18 lipca – 7 sierpnia 2016r.

c) sale 3, 4, 5		- 29 sierpnia – 11 września 2016r.

d) sale 1 i 2 		- 1 – 18 września 2016r.

e) sale 8, 9, 10 	- 14 	- 23 października 2016r.

i zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30.10.2016r

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń jak również przyjmujemy w całości warunki w niej zawarte.

- Oświadczam/y, że akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

- Oświadczam/y, że uzyskałem/liśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia niniejszego zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczam/y, że jestem/śmy związani/y niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od .............. do ............ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Ofertę składam/y na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

- Zamierzam/y/nie zamierzam/y** powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (**niewłaściwe skreślić).

- Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom

| LP | Część zamówienia | Uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Opis części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa (firma) podwykonawcy, w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na jego zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. |

- Wadium w wysokości …………………. zostało wniesione w dniu…………………….w formie ………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej brutto tj w kwocie………………. w formie …………………..(do wyboru zgodnie z art. 148 ust. 1 u Pzp).

- Upoważnionym do kontaktów z zamawiającym jest ……………………………………………tel……………………, e-mail……………….., fax ……………….

_________________ dnia ___ / ___ / 2016 roku                          ____________________

podpis osoby /osób uprawnionej/ych

Załącznik nr 3A do SIWZ

Nr sprawy ZP/01/2016

Wykonawca:

(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ja/ My

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

reprezentując wykonawcę

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

będąc uczestnikiem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Nr ZP/01/2016

przedmiot zamówienia: Wykonanie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego sal ekspozycyjnych w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,

oświadczam/y, że podmiot/y * który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data i Podpis wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 B  do SIWZ

Nr sprawy ZP/01/2016

................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

Ja / My

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

reprezentując wykonawcę

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/01/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego sal ekspozycyjnych w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,

oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne

podmiotu który reprezentuję/my w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub  art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Przyjmuję/emy do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1,lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data i Podpis wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy ZP/01/2016

Wykonawca:

(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

do potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące zamówienia

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia | Opis przedmiotu zamówienia (zakres musi potwierdzać spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego) | Całkowita wartość zamówienia brutto | Czas realizacji (od dzień-miesiąc -rok do dzień-miesiąc- rok) | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego było realizowane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Koniec |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

________________, dnia _________ 2016 r.

____________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentacji Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy ZP/01/2016

WYKAZ OSÓB

dla wykazania spełnienia warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia

| L.p. | *Imię i Nazwisko osoby, którą dysponuje lub będzie dysponował wykonawca | kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie i doświadczenie zawodowe | zakres powierzonych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobą (dysponowanie na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do dyspozycji przez inny podmiot) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania wskazanych w SIWZ samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U z 2013, poz. 1409 z późn. zm.) oraz posiadają wskazane w SIWZ kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U z 2011 roku nr 165 poz. 987),

________________ dn. ________________ _________________________________________________

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

*Uwaga: Wykonawca może polegać na osobach oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz uczestnictwa podmiotu w realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nr sprawy ZP/01/2016

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia: wykonanie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego sal ekspozycyjnych w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,

oświadczam/my, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/emy (nazwa firmy):

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczamy/my, że nasza firma należy*/ nie należy do grupy kapitałowej*.

(W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ).

* (niepotrzebne skreślić)

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki