|  |  |
| --- | --- |
| Zatwierdziła: Olga Wysockadnia 25 czerwca 2020 roku |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby uprawnionej)* |  |
|  |  |
| Numer sprawy: ZP/02/2020  |  |

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia

Generalna modernizacja magazynu zbiorów w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3

**Rodzaj zamówienia**

|  |
| --- |
|  [x]  Roboty budowlane |

1. **INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM**

Nazwa i adres zamawiającego

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

plac Małachowskiego 3

00 - 916 Warszawa

Telefon: 22 55 69 600

Poczta elektroniczna [e-mail], adres internetowy [URL}

office@zacheta.art.pl; [www.zacheta.art.pl](http://www.zacheta.art.pl)

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
	1. Postępowanie prowadzone jest w procedurze, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
	2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy** z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP” lub "ustawą".
	3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

– Biuletyn Zamówień Publicznych

– strona internetowa – [www.zacheta.art.pl](http://www.zacheta.art.pl)

– tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowa przebudowa magazynu zbiorów oraz wszystkich systemów go obsługujących. Pomieszczenie znajduje się w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Budynek objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków.
3. Generalna modernizacja magazynu zbiorów w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki obejmuje branże:
4. Architektura i konstrukcja
5. Rozwiązania funkcjonalne
6. Instalacje elektryczne
7. Instalacje słaboprądowe (SSWiN, SSP,SKD, CCTV)
8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji oraz układów automatycznego sterowania
9. Wszystkie dane zawiera wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy modernizacji magazynu zbiorów, z którym należy się dokładnie zapoznać przed złożeniem oferty
10. Metraż modernizowanej przestrzeni magazynowej wynosi 287,63 m2 w tym: magazyn główny – 223,58 m2, magazyn „przy windzie” - 29,21 m2, przedsionek magazynu głównego (komunikacja)– 34,84 m2. Oba pomieszczenia mieszczą się w centralnej części budynku na I p. Wokół nich są pokoje biurowe, w których stale przebywają pracownicy. Należy wziąć pod uwagę bardzo staranne wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy, które w maksymalny sposób zapewni pracownikom normalny tok pracy.
11. Modernizacja ma na celu :
12. poprawę funkcjonalności magazynowej pomieszczeń
13. zwiększenie stabilności mikroklimatu w którym przechowywane są zbiory, z dużym naciskiem na bezpieczeństwo mikrobiologiczne.
14. uniezależnienie utrzymania parametrów mikroklimatu od innych pomieszczeń archiwalnych
15. eliminację wpływu infiltracji z otaczającej przestrzeni na pomieszczenie magazynu.
16. zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego przechowywanych dzieł sztuki
17. Prace demontażowe swoim zakresem obejmują :
* prace demontażowe wyposażenia pomieszczeń magazynu zbiorów
* prace rozbiórkowe ścian, podłóg i sufitów
* prace rozbiórkowe instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnych
* opróżnienie instalacji wody lodowej na świetlikach i utylizacja glikolu
* częściowe prace demontażowe instalacji wody lodowej na świetlikach
* prace demontażowe automatyki centrali NW5 i częściowo NW11
* prace rozbiórkowe sufitów i obudów kanałów w pozostałych pomieszczeniach w których demontowane są kanały wentylacyjne wskazane w projekcie wykonawczym
1. Prace montażowe swoim zakresem obejmują:
2. Prace ogólnobudowlane
* naprawa tynków, wykonanie nowych podłóg, malowanie ścian i sufitów
* wykonanie konstrukcji wsporczych
1. Roboty instalacyjne
* montaż oświetlenia, instalacji gniazd, zasilania regałów jezdnych
* zasilanie elektryczne szaf sterowniczych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zasilania drugiego agregatu wody lodowej na dachu budynku.
* instalacja sieci komputerowej, cctv
* instalacja gaszenia nanoproszkiem, monitoringu ppoż, ssp.
* przebudowa istniejącego agregatu wody lodowej na dachu budynku
* montaż nowej maszynowni chłodu na świetlikach w tym montaż drugiego agregatu wody lodowej
* napełnienie instalacji np. Ergolid A – 33% glikolu etylenowego. Zamawiający wymaga aby płyn którym będzie napełniona instalacja wody lodowej na świetlikach posiadał 5-letnią gwarancję na właściwości fizyko-chemiczne. Roztwór glikolu z opróżnionej instalacji należy poddać utylizacji.
* montaż nowej instalacji NW5, NW5a , NW14, wywiew awaryjny, nawiew obwodowy. W okresie w którym zdemontowane będą kanały NW3 w magazynie zbiorów, wykonawca zobowiązany jest do ich szczelnego odcięcia, tak aby możliwa była praca centrali NW3 na potrzeby Sali wystawowej nr 8. W okresie kiedy nie będzie możliwe prowadzenie nawiewu i wyciągu przez instalacje NW3 w salach wystawowych nr 9 i 10, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tymczasowe ogrzewanie i nawilżanie w tych salach wystawowych. Proponowane rozwiązanie tymczasowe musi być uzgodnione z Zamawiającym.
* przebudowa instalacji NW3,NW11, W12, W16
* regały magazynowe wg projektu architektury, w tym zautomatyzowane regały jezdne.
1. Instalacja gaszenia nanoproszkiem, monitoring SSP

Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Wykonawca zobowiązany jest do:

* zaprogramowania central monitorowania i sterowania
* zaktualizowania grafik GEMOS
1. Roboty towarzyszące swoim zakresem obejmują
* przeniesienie agregatów chłodzących komory trafo oraz klimatyzacji antresoli biblioteki w celu uwolnienia przestrzeni do posadowienia agregatu nr 2. Przed przystąpieniem do prac należy pobrać próbki czynnika chłodniczego i poddać je badaniom laboratoryjnym pod względem zawartości wilgoci, pH oraz składu chemicznego. Tylko czynnik chłodniczy o prawidłowych właściwościach może być użyty ponownie, w innym przypadku należy zastosować nowy czynnik chłodniczy, natomiast czynnik odzyskany poddać utylizacji. W okresie demontażu agregatów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić chłodzenie rezerwowe dla trafo.
* odtworzenie obudów kanałów wentylacyjnych poza magazynem zbiorów.
* ponowne malowanie pomieszczeń i korytarzy w których montowane były instalacje (obszary poza magazynem zbiorów)
* wykonanie nowego sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w archiwum na poziomie -1.
1. Stawia się następujące wymagania dla regałów magazynowych
2. Regały jezdne muszą być wyposażone w napęd elektryczny o napięciu bezpiecznym. Każdy z regałów ma być wyposażony w indywidualny panel sterowania i możliwość ręcznego przestawienia, w przypadku braku możliwości pracy napędu elektrycznego
3. Szyny jezdne pod regały montowane w systemie zatapianym – tj wysokość szyn zlicowana z powierzchnią posadzki
4. Dla regałów przeznaczonych na składowanie obrazów, Wykonawca dostarczy wieszaki w ilości i formie określonej przez Zamawiającego.
5. Regały przeznaczone na składowanie dużych obrazów ze względu na swoje wymiary (dużą długość i wysokość, przy jednoczesnej małej szerokości) wymagają ustalenia sposobu rozwiązania antywywrotowego, miedzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
6. Wysokość regałów jezdnych Zamawiający potwierdzi na etapie realizacji zamówienia.
7. Stawia się następujące wymagania dla instalacji i urządzeń:
8. Centrale wentylacyjne.

Centrale wentylacyjne muszą spełniać wszystkie kryteria określone w kartach doborowych ze szczególnym naciskiem na certyfikat Eurovent, spełnianie dyrektyw UE, wymiarów, parametrów termicznych, akustycznych, wytrzymałości mechanicznej i szczelności. Wymienniki muszą mieć identyczne rozstawy lamel oraz rezerwy mocy. Centrale o konstrukcji szkieletowej z izolacją z wełny mineralnej. Centrala dla archiwum na 2-gim piętrze typu plug and play okablowana fabrycznie musi być kompatybilna z protokołem komunikacyjnym stosowanym przez Zachętę.

1. Agregat wody lodowej

Parametry fizyczne agregatu muszą być zgodne z karta doborową agregatu w projekcie wykonawczym i potwierdzone przez dane z bazy Eurovent. Szczegóły układu sterowania muszą być zgodne z opisanymi w projekcie automatyki.

1. Szafy klimatyzacji procesowej

Parametry fizyczne urządzeń muszą być zgodne z danymi z karty doborowej w projekcie wykonawczym ze szczególnym uwzględnieniem filtracji F7, oporów przepływu, zakresu regulacji wydajności powietrza, sposobu sterowania nawilżaniem, nagrzewnicą elektryczną i zaworami regulacyjnymi.

1. Układ sterowania

Układ sterowania został dokładnie opisany w projekcie wykonawczym, warunkiem bez względnym jest zainstalowanie sterowników zapewniających protokół komunikacyjny kompatybilny z opisanym w projekcie protokołem stosowanym przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki. Wszystkie elementy sterowania demontowane należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich algorytmów opisanych w projekcie automatyki, ze szczególnym naciskiem na realizacje automatycznych scenariuszy pracy awaryjnej. Przed rozruchem układów sterowania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wszystkie aplikacje sterujące celem uzgodnienia i sprawdzenia. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w algorytmach opisanych w projekcie automatyki. Ewentualne zmiany algorytmów pracy, nie mogą się wiązać ze zmianami sprzętowymi wskazanymi w projekcie automatyki.

1. Szczególne warunki prowadzenia prac: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki jest obiektem czynnym którego wszystkie działy będą funkcjonować w trakcie trwania inwestycji, korzystając z zasobów obiektu. Dlatego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić szczególne warunki realizacji inwestycji.
2. Obiekt nie posiada miejsca na składowanie materiałów, wobec tego Wykonawca musi planować dostawy tak aby odbywały się na bieżąco niewielkimi partiami oraz urządzenia/materiały były bezzwłocznie montowane.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy dwa miejsca parkingowe na małe samochody oraz miejsce na posadowienie jednego kontenera. Pozostałe miejsca Wykonawca musi zorganizować we własnym zakresie poza terenem Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa raz w tygodniu przez cały okres trwania robót w koordynacjach technicznych w siedzibie Zamawiającego w terminach ustalonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą postępy robót, wszystkie sprawy techniczne i organizacyjne.
5. W okresie między podpisaniem umowy a przystąpieniem do prac Wykonawca musi przedstawić do akceptacji karty materiałowe. Dla materiałów i urządzeń głównych wymagany jest okres minimum 30 dni przed wbudowaniem, dla materiałów pomocniczych - 7 dni przed wbudowaniem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia w należyty sposób przestrzeni w pobliżu prowadzenia prac przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. W szczególności należy zabezpieczyć teren :

- wokół magazynu zbiorów

- serwerownię

- przestrzeń wokół archiwum na świetlikach

- pomieszczenia magazynowe i archiwalne na poziomie -1

- magazyn przejściowy

- część klatki schodowej K3

1. Prace w pomieszczeniach archiwum i pomieszczeń magazynowych ( z wyjątkiem magazynu zbiorów) będą się odbywać, bez wynoszenia zawartości tych pomieszczeń. Regały archiwalne Wykonawca musi obudować i zabezpieczyć przed dostaniem się zanieczyszczeń do środka. W pozostałych pomieszczeniach magazynowych, zawartość należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, w tych pomieszczeniach dopuszczalna jest częściowa relokacja zawartości na czas prowadzenia prac.
2. Przestrzenie poza magazynem zbiorów w których prowadzone będą prace podlegają odnowieniu, w szczególności :

- archiwum na poziomie -1 - ponowne malowanie i wykonanie kasetonowego sufitu podwieszanego

- korytarz na poziomie -1 - ponowne malowanie

- klatka k4 z fragmentem korytarza na wysokim parterze – ponowne malowanie

- archiwum na 2-gim piętrze – ponowne malowanie

1. Prace wykonawcze mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 20.00. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w nocy zwłaszcza przy konieczności wykonania robót szczególnie uciążliwych lub głośnych. Zamawiający uprzedza, że ze względu na lokalizację magazynu bliską przestrzeni publicznej (sale wystawowe) zdarzać się będą sytuacje, kiedy wykonawca będzie proszony o chwilowe przerwanie robót głośnych (0,5 do 1 godz.)
2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć harmonogram rzeczowo – finansowy wykonywania robót zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy.
3. Ze względu na to, że wszystkie prace prowadzone będą podczas normalnego funkcjonowania galerii tj. czynne wystawy, wernisaże, imprezy, ciągłą praca biurowa Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem o konieczności przeprowadzenia prac szczególnie uciążliwych, głośnych oraz o planowanych dużych transportach i dostawach.
4. W przypadku prowadzenia prac poza obrębem pomieszczeń magazynowych (placu budowy) – piwnice, I i IV piętro, świetliki Wykonawca zobowiązany jest zgłosić te roboty Zamawiającemu z 5-dniowym wyprzedzeniem.
5. Pozostałe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
6. Informacja o ofertach częściowych - **nie dotyczy**
7. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: **nie dotyczy**
8. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części: **nie dotyczy**
9. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień **- nie dotyczy**
10. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie - **nie dotyczy**
11. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a - nie **dotyczy**
12. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 - **nie dotyczy**
13. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 ustawy Pzp) **– nie dotyczy**.
14. Zamawiający zgodnie z art. 36a i art. 36b ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (jeśli dotyczy). Brak takiej informacji w treści oferty Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie.
15. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług, o których mowa w art. 30 ust. 8 p.z.p.:
* Zastosowane w dokumentacji Zamawiającego preferencje i wymagania odnoszące się do cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia służą uzyskaniu jak najwyższej jakości technicznej przedmiotu zamówienia oraz zapewnieniu jego pełnej sprawności technologicznej, technicznej i jakościowej. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.
* Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aktualnymi normami lub aprobatą techniczną.
1. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach zgodnie z finansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: pierwszy etap będzie realizowany w roku 2020r, drugi etap w roku 2021.
2. Terminy realizacji i zakresy rzeczowe poszczególnych etapów zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo - finansowym – załącznik nr 3 do SIWZ. Harmonogram podlega uzupełnieniu przez Wykonawcę w zakresie wartości robót i określeniu ceny ofertowej i będzie podstawą do rozliczenia inwestycji. Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie załączony do oferty Wykonawcy, przy czym Wykonawca w porozumieniu i za zgodą Inwestora może zmienić kolejność i terminy wykonywanych prac w poszczególnych etapach prowadzonej inwestycji lub prowadzić równolegle różne prace modernizacyjne. Konieczne jest zachowanie czasu realizacji poszczególnych zadań oraz końcowego terminu zakończenia prac etapu I i II.

**UWAGA! Zamawiający wskazuje, że teren budowy zostanie udostępniony Wykonawcy od dnia 2 listopada 2020 roku.**

1. Wartość robót do sfinansowania w I etapie (w 2020r), zgodnie z finansowaniem MKiDN Zamawiający określa na 1 000 000 zł. brutto
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót jako dokument pomocniczy – Załączniki Nr 1A i 1B i 1C do SIWZ.
3. Wspólny kod CPV:

[39131100-0](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/regaly-archiwalne-4684) – regały archiwalne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 – roboty rozbiórkowe

45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8– Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. **OPIS WYMAGAŃ DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OFERTY**

###### Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej, oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy

###### Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

###### Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

###### Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

###### Zamówienie nie dotyczy zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów.

###### Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.

###### W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca wraz ze złożeniem oferty musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**
	1. Prace wykonywane w ramach poszczególnych etapów muszą być bezwzględnie wykonane w ściśle określonych i nie przekraczalnych terminach określonych przez Zamawiającego :

 I etap 28 grudnia 2020 roku

 II etap: 17 maja 2021

* 1. **Wejście na teren realizacji robót nastąpi w dniu 2 listopada 2020 roku.**
	2. Zakończenie wykonania całości robót **musi nastąpić** do dnia 30 kwietnia 2021 r.
	3. Termin zakończenia II etapu należy rozumieć jako przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do eksploatacji po dokonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień, wykazanych podczas czynności odbiorowych w ramach odbioru końcowego.
1. **INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcę co do którego zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a nadto:
2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 332 ust. 1](http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567785:part=a332u1:ver=2&full=1) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 366 ust. 1](http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1390624:part=a366u1&full=1) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności i dotyczące:
5. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:** Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie
6. **sytuacji ekonomicznej i finansowej**
* Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych);
1. **zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga by w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca wykazał, że:**
* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
* dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym co najmniej jedna robota dotycząca budynku użyteczności publicznej, przy czym przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki.
* Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będących członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.) , tj. :
* kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.)
* kierownika robót instalacji sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42)
* kierownika robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane,

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane rozumie przez to również inne ważne uprawnienie budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednio przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej państw członkowskich Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.).

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, **będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów**, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ustawie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują **roboty budowlane**, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, **odpowiada solidarnie z podmiotem**, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
* zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
* zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za­mó­wie­nia. W takim przypadku, wykonawcy usta­nawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYMAGANIA ODNOŚNIE TYCH DOKUMENTÓW**
6. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SIWZ.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawca załączy również do oferty lub najpóźniej z dokumentami zawierającymi dane osób fizycznych oświadczenie, w zakresie wypełnienia obowiązków formalno – prawnych wynikających z RODO lub oświadczenie, że obowiązki wynikające z RODO nie dotyczą Wykonawcy z uzasadnieniem podstawy takiego wyłączenia.
9. Oświadczenia powyższe - wskazane w ust. 1 i 2 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1).
12. Zamawiający żąda by Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1).
13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:
14. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:
15. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
16. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
17. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 lit. a-c niniejszego Rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
19. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
20. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
21. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 b) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
22. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
23. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument**  |
| 1 | wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  |
| 2 | wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; |
| 3 | Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. |

1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Inne **dokumenty, które powinny być złożone wraz z ofertą**
7. Formularz ofertowy,
8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów
11. Harmonogram rzeczowo – finansowy przygotowany w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3
12. **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKU­MENTÓW**

###### Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie (00-916) plac Małachowskiego 3 - kancelaria

###### Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: prawnik@zacheta.art.pl, m.popiolek@zacheta.art.pl

###### Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1. **WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

###### Wszelkie zapytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: prawnik@zacheta.art.pl , m.popiolek@zacheta.art.pl

###### Kontakty z Zamawiającym, aby były skuteczne prawnie, muszą być utrzymywane ze strony Wykonawcy przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

###### Do udzielania wyjaśnień na zadawane przez Wykonawców pytania w formie określonej w pkt. 1 upoważnieni są:

###### w sprawie przedmiotu zamówienia: Monika Popiołek, Roman Barański – dział administracji

###### w sprawach formalno-prawnych: Kamila Podwapińska.

###### Wszelkie informacje, zmiany treści SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego [www.zacheta.art.pl](http://www.zacheta.art.pl). Wykonawcy są zobowiązani zatem do zasięgania wszelkich bieżących informacji nt. prowadzonego postępowania ze strony internetowej Zamawiającego do terminu składania ofert.

1. **INFORMACJA NA TEMAT WADIUM**

###### Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy)

###### Dopuszczalne formy wadium:

1. w pieniądzu,
2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. w gwarancjach bankowych;
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 60b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

###### Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego:

Bank BGK Nr rachunku: 33 1130 1017 0020 1460 8920 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Nr ZP/02/2020 na Generalną modernizację magazynu zbiorów w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3

###### W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:

1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
2. określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3. kwotę gwarancji lub poręczenia,
4. termin ważności gwarancji lub poręczenia,
5. bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp,

###### Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

###### Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w art. 46 ustawy.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

###### Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres \_\_30\_\_\_\_ dni.

###### Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

###### Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni,

###### Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu nie powoduje utraty wadium.

###### Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

######

###### Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

###### Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

###### Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzyć danymi identyfikującymi wykonawcę (nazwa firmy, adres). Kopertę należy opisać :

###### OFERTA

Generalna modernizacja magazynu zbiorów w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3

###### Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę.

###### Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

###### Ofertę należy przygotować w języku polskim.

###### Informacje zastrzeżone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić i oznaczyć jako część niejawną oferty. Wykonawca wraz z ofertą powinien zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę nie mogą być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

###### Karty oferty należy opakować w następujący sposób: każda strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie.

###### Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

###### Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio podpisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

###### Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

1. **ODRZUCENIE OFERTY**

######  Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, tj. gdy:

1. jest niezgodna z ustawą;
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień rażąco niskiej ceny lub kosztu na wezwanie Zamawiającego;
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą;
9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;
10. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego;
11. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
12. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

###### Miejsce i termin składania ofert:

###### Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa — sekretariat pok. nr 8, I piętro, wejście z tyłu gmachu od ul. Burschego, w terminie 14 lipca 2020 roku godz. 10.00

###### Miejsce i termin otwarcia ofert:

###### Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020 roku, o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie, pl. Małachowskiego 3, pokój 6 – I piętro, wejście z tyłu gmachu od ul. Burschego.

###### Przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

###### Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

###### Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

* kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
* firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
* ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

###### Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

###### Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia.

###### W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

###### Wykonawca skalkuluje cenę zamówienia w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót (dokument pomocniczy).

###### Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w harmonogramie rzeczowo - finansowym będącym załącznikiem do Formularza ofertowego, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

###### Cenę oferty stanowić będzie cena całkowita podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Cena może być tylko jedna.

###### Cenę oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie: ryczałtowe

###### W celu kalkulacji ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego i załączenia go do oferty.

###### Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń : Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do podania w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych każdej z pozycji kosztorysowych.

1. **INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY**
	1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe

|  |  |
| --- | --- |
| [x]  cena  | – 60 %,  |
| [x]  Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia | – 40 %,  |

**CENA**

Wartość punktowa ceny (wyliczona z zastosowaniem wzoru matematycznego) =

Rc = Cmin : Cn x 60

Rc – ranga kryterium ceny (60)

Cmin – cena najniższa z zaoferowanych

Cn – cena z oferty badanej

**OKRES GWARANCJI:**

Wymagany minimalny termin gwarancji wynosi dwa (2) lata (oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów SIWZ). Oferowane lata gwarancji powyżej 5 lat nie będą uwzględnione w ocenie (np. przy zaoferowaniu 6 lat gwarancji do oceny będzie uwzględnione tylko 5 lat)

Wartość punktowa dla kryterium okres gwarancji będzie wyliczona według wzoru:

# Gn

G = ~~──────────────~~ X 40

##  *Gmax*

#### **G – ilość punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku)**

#### Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych (nie mniej niż 2 lata i nie więcej niż 5 lat)

#### **G n – okres gwarancji ocenianej oferty (nie mniej niż 2 lata i nie więcej niż 5 lat)**

**Ilość punktów uzyskanych: P = C + T**

* 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta która uzyska największy bilans punktów za cenę i okres gwarancji.
	2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
	3. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów za oba kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą.
1. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
	1. Niezwłocznie **po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:**
2. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
4. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
5. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. **W** przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa w ust. 1 b) powyżej, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające;
7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zachodzą przypadki wskazane w art. 94 ust. 2 ustawy.
9. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej.
10. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :
11. pieniądzu ,
12. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
13. gwarancjach bankowych,
14. gwarancjach ubezpieczeniowych,
15. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
18. Zamawiający zwróci 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane .
19. W przypadku, gdy Wykonawcy złożą ofertę wspólną, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
20. **WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ**

###### Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

###### Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

###### Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

###### Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

1. **INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**

###### Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we: wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

###### Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

* 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

###### Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę podwykonawca będzie posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

###### Poza przypadkami wymienionymi w pkt a dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

###### zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności robót zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

###### zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

###### wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

###### zostały spełnione łącznie następujące warunki:

###### konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

###### wartość zmiany nie przekracza 50% wartości określonej pierwotnie w umowie,

###### zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 145 ust. 1 e ustawy,

1. w trakcie realizacji Umowy dopuszcza się zmiany podstawowego personelu pod warunkiem, że odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie osób.
	1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
2. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego,
3. przedmiotu zamówienia, jeżeli zachodzi konieczność zmiany użytych do realizacji zamówienia materiałów pod warunkiem, że materiały zamienne będą o parametrach nie gorszych lub równych, i ich zmianę zaakceptuje projektant i zamawiający
4. Dopuszcza się zmianę kolejności wykonywanych prac w poszczególnych etapach prowadzonej inwestycji lub prowadzenie równolegle różnych prac modernizacyjnych. Konieczne jest zachowanie czasu realizacji poszczególnych zadań oraz końcowego terminu zakończenia prac etapu I i II.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany zakresu zadań realizowanych w poszczególnych etapach inwestycji (przy zachowaniu całkowitego zakresu prac modernizacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej) w ramach środków przyznanych Galerii na lata 2020 i 2021.
6. **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
2. z inspektorem ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod adresem: iodo@zacheta.art.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/02/2020
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

###### Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

###### Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

###### Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga;

###### Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

###### Szczegółowe zasady, podstawy, terminy i tryb wnoszenia środków ochrony prawnej określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

**Załączniki do niniejszej SIWZ:**

1a) Dokumentacja projektowa,

1b) STWiOR,

1c) przedmiar robót

1. formularz ofertowy
2. wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. oświadczenie o spełnianiu warunków
5. wzór umowy
6. wzór wykazu zamówień
7. wzór wykazu osób